ERP M2

Estrategia Integral de Evolución

Code Review + Roadmap + Arquitectura (2026-2027)

Fecha: 21 de March de 2026

Autor: Sr Lead Engineering

Modelo de Negocio: Manufacturing

# Índice

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO (CODE REVIEW)

3. ROADMAP EMPRESARIAL

4. ARQUITECTURA RECOMENDADA

5. RECOMENDACIÓN: db.js Repository Layer

6. PLAN INTEGRADO 12 MESES

7. PREGUNTAS CLAVE PARA STAKEHOLDERS

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento consolida tres perspectivas críticas:

Análisis técnico del código actual

Roadmap empresarial (features, storage, reportes)

Arquitectura recomendada para crecimiento sostenible

SITUACIÓN ACTUAL: Sistema 99% feature-complete. Prioridad: ESCALABILIDAD y MANTENIBILIDAD.

RIESGOS CRÍTICOS:

Credenciales Supabase en código fuente

Estado global sin control (difícil mantener)

Sin tests automatizados (riesgo de regresiones)

Sin abstracción de datos (bloquea Mobile App)

# 2. ANÁLISIS DEL CÓDIGO (CODE REVIEW)

## Hallazgos Críticos Consolidados

| Severidad | Problema | Solución | Timeline |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | Credenciales expuestas | Rotar key + usar .env + RLS | Inmediato |
| 🟠 ALTA | Estado global (M2State) | Implementar AppStore centralizado | Mes 1 |
| 🟠 ALTA | Sin modularización (11 .js) | ES6 Modules + Webpack/Vite | Mes 1-2 |
| 🟠 ALTA | Sin tests (0% cobertura) | Jest + Testing Library (70% meta) | Mes 1-3 |
| 🟡 MEDIA | Código duplicado | Extraer helpers reutilizables | Mes 2-3 |
| 🟡 MEDIA | DOM acoplado a HTML | Vista Abstraction Layer | Mes 2-3 |

ACCIÓN INMEDIATA (Semana 1-2): Rotar credenciales Supabase, implementar .env y RLS.

# 3. ROADMAP EMPRESARIAL

## Features Actuales

✅ 99% feature-complete

⏳ Esperando feedback de usuarios

🔄 Ajustes post-feedback esperados

## Object Storage (Adjuntos)

| Fase | Contenido | Timeline |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | PDFs de Facturas | Q2 2026 |
| Fase 2 | PDFs de Cotizaciones | Q3 2026 |
| Fase 3 | Planos y documentos | Q4 2026+ |

## Reportería (Mejora)

Reportes más densos y profesionales

Exportación Excel/PDF con formato

Dashboards KPI mejorados

Análisis comparativos y proyecciones

## Mobile App (Futuro Interesante)

Estado: Exploración para 2027

Requisito: db.js + API backend

Beneficio: Acceso facturas/cotizaciones en campo

# 4. ARQUITECTURA RECOMENDADA

## Problema Actual

Supabase acoplado directamente en componentes UI

Sin API backend (frontend ↔ BD directa)

Credenciales expuestas al navegador

Imposible: Mobile App, reportes server-side, APIs públicas

## Solución: Capas Arquitectónicas

UI Layer (Web + Mobile)

API Gateway (Node/Express)

Service Layer (lógica de negocio)

Repository Layer (db.js - abstracción datos)

Data Layer (PostgreSQL + RLS)

## Beneficios

✅ Separación clara de responsabilidades

✅ Reutilizable (Web + Mobile)

✅ Testeable en cada capa

✅ Permite migración BD futura

✅ Reportes server-side profesionales

# 5. RECOMENDACIÓN: db.js Repository Layer

"¿Es realmente necesario db.js?"

RESPUESTA: SÍ, ES CRÍTICO

## Razón 1: SEGURIDAD

Actualmente: Key de Supabase en JavaScript visible en DevTools

Con db.js: Key en servidor (segura), frontend usa API controlada

## Razón 2: OBJECT STORAGE

Uploads de PDFs/planos requieren la key en servidor

db.js gestiona uploads de forma segura

## Razón 3: MOBILE APP

Mobile y Web comparten misma API

Sin db.js: key hardcodeada en app (INSEGURO)

## Razón 4: REPORTES

Reportes server-side generan PDF/Excel sin cargar cliente

## Razón 5: ESCALABILIDAD

Cambias db.js sin tocar API o UI

Permite migración a otra BD si es necesario

CONCLUSIÓN: db.js es prerequisito para objeto storage, mobile app, seguridad y reportes. Sin él, esas features son imposibles.

# 6. PLAN INTEGRADO 12 MESES

## Q2 2026 (Abril-Junio): FOUNDATION

### Semana 1-2: Seguridad Crítica

Rotar credenciales Supabase → usar .env

Implementar Row Level Security (RLS)

Audit de accesos

Esfuerzo: 1-2 días

### Semana 3-4: Modularización Base

Setup Webpack/Vite

Setup Jest + Testing Library

Estructura: /modules/facturas, /modules/cotizaciones

Esfuerzo: 3-4 días

### Semana 5-8: db.js + API Backend

Node/Express API

Implementar db.js (movimientos, facturas)

Endpoints REST protegidos

Docker + CI/CD básico

Esfuerzo: 3 semanas

### Semana 9-12: AppStore + Tests

Migrar M2State → AppStore (Observer pattern)

Refactor módulos a consumir API

Tests unitarios iniciales (fmt, esc, etc)

Esfuerzo: 2-3 semanas

Q2 Entregables: Arquitectura segura y modular, api backend funcionando, primeros tests

## Q3 2026 (Julio-Septiembre): STORAGE + REPORTES

Object Storage Fase 1 (Facturas)

Reportería mejorada

Tests al 70% cobertura

Documentación técnica

## Q4 2026 (Octubre-Diciembre): OBJETO STORAGE FASE 2 + PLANNING

Object Storage Fase 2 (Cotizaciones, planos)

Performance optimization

Análisis para Mobile App

Documentación completa

## 2027: MOBILE APP + FUTURO

Con arquitectura robusta, Mobile es posible

APIs internas ya creadas

Integraciones SAT/terceros posibles

# 7. PREGUNTAS CLAVE PARA STAKEHOLDERS

## Sobre Lógica de Negocio

- Ciclo de proyectos: ¿Diseño → producción → entrega → facturación? ¿Entregas parciales?

Correcto, se atiende el cliente, diseñamos una pieza, en caso de que requieran ingeniería. Muchas veces, el cliente ya tiene plano de la pieza y nosotros necesitamos cotizarla nada más, para poder entregar x cantidad de esta pieza

- Reportes críticos: ¿Cuáles son los KPIs que reportan mensualmente?

Tienes que saber que somos una Pyme de 5 empleados + 4 socios, por el momento no entregamos KPIs.
Más adelante, queremos revisar KPIs en cada etapa del ciclo: % cotizaciones cerradas vs perdidas, % entregas a tiempo vs atrasadas, % de defecto o piezas con defecto… Y también KPIs financiero: cartera vencida, CxC, CxP

- Cobranza: ¿Descuentos por pronto pago? ¿Cómo se gestiona morosidad?

No se hace descuento por pronto pago. Acordamos 30 días de crédito normalmente. Los clientes que no pagan a tiempo, los perseguimos.

- Gastos: ¿Todos asignados a proyectos o hay gastos indirectos?

Hay gastos de proyectos y gastos fijos: nómina, renta de locales, etc.

- SAT/CFDI: ¿Solo CFDI o también complementos? ¿Timeline?

CFDI (facturas) + complementos de pago + CFDI de nómina son los 3 documentos que manejamos.

- Volumen: ¿Cuántas facturas/año? ¿Usuarios activos? ¿Proyección 2 años?

Volumen bajo, Enero + Febrero 2026 generó 33 documentos entre facturas emitidas, complementos de pago y nominas

## Sobre Prioridades

¿Qué es más urgente: Object Storage, Reportes o Mobile App?

Reportes

¿Hay problemas actuales (bugs) que debemos priorizar?

A la espera del feedback de los usuarios

¿Presión de usuarios para features nuevos?

Ninguna, este proyecto es totalmente nuevo

¿Presupuesto mensual disponible para desarrollo?

Claude nos va a ayudar a desarrollar, así que casi gratis

¿Puedes paralizar features 2-3 meses para refactor o debe ser gradual?

Dependerá la capacidad de Claude

# CONCLUSIÓN

Este documento es la brújula para que ERP M2 evolucione de forma segura, escalable y profesional. Con la hoja de ruta propuesta, el sistema estará preparado para 10x crecimiento y nuevas features (Mobile App, integraciones, reportes avanzados).

PRÓXIMOS PASOS:

Responder las preguntas clave (sección 7)

Validar timeline y presupuesto

Comenzar Q2: Seguridad + db.js + Tests

Review mensual de progreso

Versión 1.0 | 21 de Marzo de 2026 | Romain Malenfant