PLAN DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN

ERP Grupo M2 — Testing con Datos Reales Enero-Febrero 2026

# 1. Propósito

Este documento proporciona un plan detallado para validar la aplicación Grupo M2 en producción con datos reales antes de implementar cambios arquitectónicos en v2. El objetivo es confirmar que:

- Los datos CFDI se importan y categorizan correctamente

- Los clientes y proveedores se crean automáticamente por RFC

- La conciliación bancaria (BBVA) funciona correctamente

- Los usuarios pueden trabajar con la aplicación actual mientras se desarrolla v2

# 2. Ambiente de Prueba

La prueba se ejecutará en el ambiente de producción actual con datos reales de Enero y Febrero 2026.

## Datos Disponibles

| Dataset | Descripción |
| --- | --- |
| CFDI Emitidas | 34 facturas emitidas (enero-febrero 2026) |
| BBVA Estado | Estado bancario enero-febrero 2026 |

# 3. Estructura de Datos CFDI

El archivo Excel CFDI contiene comprobantes con la siguiente estructura:

- Columna J: &#x2018;Efecto del Comprobante&#x2019; (Ingreso, Egreso, Pago, Nómina)

- Emisor RFC: RFC de quien emite el comprobante

- Receptor RFC: RFC de quien recibe el comprobante

## Mapeo de Categorías

| Efecto | Categoría App | Posición |
| --- | --- | --- |
| Ingreso | Factura Emitida | tab-facturas → Emitidas |
| Egreso | Factura Recibida | tab-facturas → Recibidas |
| Pago | Complemento de Pago | sat → Complementos |
| Nómina | Gasto Nómina | tab-empleados → Nómina |

# 4. Instrucciones de Prueba

## 4.1 Prueba de Importación CFDI (Facturas Emitidas)

- Abre la aplicación y accede al tab &#x201C;SAT & Banco&#x201D;.

- Selecciona el archivo: &#x201C;FACTURACIÓN EMITIDAS HASTA EL 28 02 26.xlsx&#x201D;

- El sistema debe detectar 34 filas de CFDI.

- Observa el preview y confirma el import.

- Espera a que finalice (2-5 segundos).

## 4.2 Verificación de Categorización

- Ve al tab &#x201C;Facturas&#x201D;.

- Haz click en &#x201C;Emitidas&#x201D; — deberías ver las 34 facturas cargadas.

- Verifica que cada fila tenga:

- Tipo: &#x201C;Emitida&#x201D;

- Origen: &#x201C;sat&#x201D;

- Cliente: Nombre del receptor

- Total: Cantidad correcta

- Si las columnas muestran los datos correctamente, ✓ PASSA.

## 4.3 Verificación de Clientes Auto-creados

- Ve al tab &#x201C;Empresas&#x201D;.

- Busca por RFC de al menos 3 clientes desde las facturas importadas.

- Verifica que:

- Cada cliente tiene un RFC

- El nombre coincide con el receptor del CFDI

- Tienen al menos 1 factura emitida asociada

- Si todos pasan, ✓ PASSA.

## 4.4 Conciliación Bancaria (BBVA)

- Ve al tab &#x201C;SAT & Banco&#x201D;.

- Selecciona el archivo de estado bancario BBVA.

- El sistema debe importar los movimientos bancarios.

- Navega a &#x201C;Flujo&#x201D; tab y revisa:

- Movimientos importados aparecen en el listado

- Montos coinciden con el estado de cuenta

- Las fechas son correctas

- Verifica que al menos un movimiento coincida con una factura emitida.

- Si la conciliación automática detecta matches, ✓ PASSA.

# 5. Checklist de Validación

| ✓ | Validación | Resultado |
| --- | --- | --- |
|  | 34 facturas emitidas importadas correctamente |  |
|  | Todos los clientes tienen RFC |  |
|  | Nombres de clientes coinciden con CFDI |  |
|  | Movimientos BBVA importados |  |
|  | Al menos 1 movimiento bancario coincide con factura |  |
|  | Dashboard muestra datos correctos |  |

# 6. Aprobación para Producción

Una vez que todas las validaciones en la Sección 5 muestren ✓, la aplicación actual está lista para:

- Uso en producción por usuarios

- Paralelo con desarrollo de v2

- Proporciona datos precisos a stakeholders

Firma de Aprobación:

Romain Malenfant, Sr Lead Engineering

Fecha: _____________

# 7. Próximos Pasos

## Después de la Aprobación

- Crear documento PLAN ESTRATÉGICO consolando code review + roadmap

- Implementar v2 con cambios arquitectónicos

- Rotación inmediata de credenciales Supabase (CRÍTICO)

- Implementar db.js (Repository Pattern)

- Agregar Object Storage

- Aumentar cobertura de pruebas a 70%